中华博物通考数字化同步加工

项 目 招 标 文 件

招标人：上海交通大学出版社有限公司

二〇二三年五月

第一部分 招标公告

| 项目名称 | 上海交通大学出版社有限公司《中华博物通考数字化同步加工》项目 |
| --- | --- |
| 招标范围 | 《中华博物通考》是海内外第一部系统梳理中华民族物态文明史的原创性博物学术专著。全书共36卷50册，收录辞目8万条，2500万字，20000幅图。本书以史论综述中国历代名物源流与发展演变，从上古至近现代海量传世文献和实体名物中寻源溯流、考辨比勘异名异称，以考古文物印证中国历代文献（包括域外汉籍及汉学典籍）中的实物记载，以辞目详列本名、异名、俗名、概称、特称等等，列举书证浩繁，加配文献原图、插图或器物照片示形，探索名物发展脉络穷源究底，梳理博物语词正本清流。 本书内容涉及天文地理、物候四季、草木禽虫、水族海物、花卉果蔬、渔猎农耕、纺织冠服、饮食酝酿、医药养生、日用香奩、珠宝饰物、 货币资产、居处宫室、环境堪舆、风角水文、车船舟楫、交通行旅、工艺制造、金石雕镂、技术发明、商贾贸易、中西交流、教育科举、琴棋书画、笙箫鼓弦、戏曲乐舞、国术体育、民俗礼制、宗教信仰、国法朝制、武备经略，包举中华各种物态文化、艺术形式，涵盖中华民族自古至今社会生活的各个领域。 “中华博物通考数字化同步加工”项目由我社发起，基于相关研究成果，对资源内容进行数字化同步开发，形成线上线下融合、资源形态融合、多平台融合的数字产品，同时结合一书一码等方式，发挥不同产品形态和平台的优势，服务于不同用户的需求，更大程度地拓展学术成果的价值。 本项目需要建设下面三个核心板块的工作：①多媒体内容数据加工；②内容应用主平台开发建设；③配套移动客户端开发。 |
| 招标公告发布的媒体 | 上海交通大学出版社有限公司官方网站 |
| 资质条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任、具有良好的财务状况和商业信誉的法人或其他组织； （2）投标人具有平台（或软件）技术开发实力，有成功案例者佳； （3）投标人具有调研能力，拥有一定的数字资源，具有数据加工能力，具有产品运营维护能力等。 |
| 工期 | 计划工期：合同签订之日起200天。 |
| 招标报名及获取招标文件时间 | 2023年5月8日至2023年5月29日（北京时间上午9:00－17:00）。 |
| 报名及获取招标文件时须提供材料 | 1．企业法人三证合一营业执照； 2．企业资质文件（若有）； 3．法定代表人声明函（或授权委托书）及本人身份证。 注：以上资料必须加盖投标人公章。如有缺漏，将拒绝接受其报名。报名时提供的资料应与投标文件中的资格证明文件一致，如有不同，以投标文件为准。 |
| 报名地址及联系方式 | 上海市徐汇区广元西路55号上海交通大学5号门物资楼 李 敏 电话：13761571488 周华峰 电话：13601965697 |

第二部分 招标说明

一、招标项目概况及投标人资格要求

1.1 招标项目概况

（1）本招标文件仅适用于本次招标公告中所述的《中华博物通考数字化同步加工》项目合作单位征招。

（2）本次招标采取公开招标方式。

（3）招标人为上海交通大学出版社有限公司。

（4）投标人是指符合资格要求、能够承担任务的法人或其他组织。

1.2 投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任、具有良好的财务状况和商业信誉的法人或其他组织；

（2）投标人具有平台（或软件）技术开发实力，有成功案例者佳；

（3）投标人具有调研能力，拥有一定的数字资源，具有数据加工能力，具有产品运营维护能力等。

二、投标

2.1 投标文件

2.1.1 投标文件组成

投标文件由投标书和资格证明文件组成。

2.1.2 投标书内容

投标书应包括如下内容：

（1）投标函（附件一）；

（2）开标一览表（附件二）；

（3）投标报价明细表（附件三）；

（4）质量保障体系建立与执行情况（附件四）；

（5）产品质量与服务承诺书（附件五）；

（6）《中华博物通考数字化同步加工》项目方案（附件六）。

2.1.3 资格证明材料内容

（1）加盖单位公章的营业执照复印件（原件备查）、法人证明文件复印件、法人授权委托书（原件）（附件七）、授权代表身份证复印件（原件备查）等；

（2）投标人资质证明材料（如有）（附件八）

（3）附件八所列业绩证明材料（如有）（验收或鉴定意见、有关荣誉证书等复印件）；

（4）拟参加本项目人员的资历及证明文件（复印件）及有关研究成果清单等；

（5）其他有关资质证书复印件。

上述投标书与资格证明文件在投标时应按列示序号装订。

2.2 投标书的密封

（1）投标人应将投标文件正本、副本分别用信封或档案袋密封，并在封皮上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或由投标文件签署人签字。

（2）封皮上均应写明：

①致：上海交通大学出版社有限公司

②项目名称：《中华博物通考数字化同步加工》项目

③投标单位名称、投标人姓名和联系电话

2.3 投标截止时间及投标地点

（1）投标文件递交的截止时间为2023年5月29日17时（北京时间），提交地点为上海市徐汇区广元西路55号上海交通大学5号门物资楼，李敏 电话：13761571488，周华峰 电话：13601965697

（2）招标人推迟投标截止时间时，应以公告的形式，通知所有潜在的投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受新的截止时间的约束。

（3）在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

2.4 投标文件的递交

（1）参加投标的法人或其他组织要认真填写项目投标文件，在投标截止时间前按规定以直接送达方式将投标文件递上海市徐汇区广元西路55号上海交通大学5号门物资楼。

（2）投标单位提交的投标文件（详细内容要求见2.1），均须加盖投标单位公章，并由投标单位法定代表人或其授权代表人签字盖章。

（3）投标人应提交五份投标文件，其中正本一份，副本四份。如果正本与副本内容不一致，以正本为准。

2.5 投标费用

投标单位参加本次投标活动的一切费用自理。

2.6 投标报价

（1）投标报价均应以人民币为结算单位。

（2）最低报价不能作为中标的保证。

三、开标、评标

3.1 开标

本项目定于2023年6月5日进行开标。招标人负责组建评标委员会。

3.2 评标

评标委员会将按照公开、公平、公正的原则对待所有的投标方。

评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

评标委员会将按评分标准进行打分。总分值为100分（其中：价格20分，商务响应程度2分，技术响应程度5分，过往案例10分，项目方案55分，服务承诺情况4分，质量保障4分）。

《中华博物通考数字化同步加工》项目招标评分表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | （投标公司）打分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格：价格评估得分采用低价优先法计算，即有效投标报价的最低报价为评标基准价，其得分为20分。其他投标人的价格得分计算公式如下：价格得分=（评标基准价÷投标评审价）×20 | 20 |  |
| 2 | 商务响应程度：考查、对比各投标人对招标文件的商务响应情况（优2分，中1分，差0分） | 2 |  |
| 3 | 技术响应程度：考查、对比各投标人对招标文件的技术响应情况（优5分，中3分，差0分） | 5 |  |
| 4 | 过往案例：考查、对比各投标人对过往案例举例、展示的情况（优10分，中5分，差0分） | 10 |  |
| 5 | 项目方案：考查、对比各投标人方案的情况，综合考量技术先进、内容制作、个性定制、资源整合、高效安全、运营维护的能力等方面（优55-38分，中37-19分，差18-0分） | 55 |  |
| 6 | 服务承诺情况：考查、对比各投标人对服务承诺的情况（优4分，中2分，差0分） | 4 |  |
| 7 | 质量保障：考查、对比各投标人对质量保障的情况（优4分，中2分，差0分） | 4 |  |

四、定标

4.1 定标

评标委员会将按照招标文件的要求和条件进行比较，推荐出中标候选人。

4.2 中标通知

（1）定标后，招标人应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知，同时在网站上进行公告。

（2）中标人收到中标通知书后，须五天内以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受。若无书面回复，则十天后视同拒绝接受，中止中标人资格，并可由招标人按评标得分顺序另行递补中标人。

第三部分 技术/资源要求

一、项目概述

《中华博物通考》是海内外第一部系统梳理中华民族物态文明史的原创性博物学术专著。全书共36卷50册，收录辞目8万条，2500万字，20000幅图。本书以史论综述中国历代名物源流与发展演变，从上古至近现代海量传世文献和实体名物中寻源溯流、考辨比勘异名异称，以考古文物印证中国历代文献（包括域外汉籍及汉学典籍）中的实物记载，以辞目详列本名、异名、俗名、概称、特称等等，列举书证浩繁，加配文献原图、插图或器物照片示形，探索名物发展脉络穷源究底，梳理博物语词正本清流。

“中华博物通考数字化同步加工”项目由我社发起，基于相关研究成果，对资源内容进行数字化同步开发，形成线上线下融合、资源形态融合、多平台融合的数字产品，同时结合一书一码等方式，发挥不同产品形态和平台的优势，服务于不同用户的需求，更大程度地拓展学术成果的价值。

本项目需要建设下面三个核心板块的工作：①多媒体内容数据加工；②内容应用主平台开发建设；③配套移动客户端开发。

二、关于《中华博物通考》

《中华博物通考》是海内外第一部系统梳理中华民族物态文明的原创性博物百科全书，是对中华民族生产生活方式、中国古代文明成果、中国传统物态文化知识体系的集中诠释与源流考证。全套书以史论综述中国历代名物源流与发展演变，从上古至近现代海量传世文献和实体名物中寻源溯流、考辨比勘异名异称，以考古文物印证中国历代文献（包括域外汉籍及汉学典籍）中的实物记载，以辞目详列本名、异名等，列举书证浩繁，探索名物发展脉络穷源究底，梳理博物语词正本清流。全书共36卷50册，收录辞目8万条，2500万字，20000幅图。

本书内容涉及天文地理、物候四季、草木禽虫、水族海物、花卉果蔬、渔猎农耕、纺织冠服、饮食酝酿、医药养生、日用香奩、珠宝饰物、 货币资产、居处宫室、环境堪舆、风角水文、车船舟楫、交通行旅、工艺制造、金石雕镂、技术发明、商贾贸易、中西交流、教育科举、琴棋书画、笙箫鼓弦、戏曲乐舞、国术体育、民俗礼制、宗教信仰、国法朝制、武备经略，包举中华各种物态文化、艺术形式，涵盖中华民族自古至今社会生活的各个领域。

本书编纂工作由山东师范大学古籍整理研究所张述铮教授领衔，自1993年启动，历时二十余年，动员了全国各地高等院校、科研院所、文博物考古院所等单位专家学者300余人参与。

本书填补了中华博物类大型图书长期缺位的空白，对于重建中华古典博物学学科体系，彰显学术研究中国气派、中国气象具有标志性意义。

三、数字化同步加工要求

（一）多媒体内容数据加工

按计划，本项目的内容资源包含36卷50册，包含文字、图片两个主要形态，其中文字为中文繁体，图片有20000幅图，这些资源需要通过基础数据管理进行关联，形成知识体系。

（1）文字内容处理：对《中华博物通考》系列丛书中的文字部分进行加工处理。这可能包括文本提取、OCR（光学字符识别）技术应用和校对等步骤。通过文字处理，将纸质图书转换为可编辑和可搜索的电子文本。

（2）图片处理：对20000张图片进行加工处理。主要是进行加密、压缩等处理，保障版权安全，同时确保图像质量在符合版权保护前提下的最优呈现。

（3）元数据添加：为每本图书和每张图片添加元数据信息。这些元数据包括标题、作者、出版信息、关键词、主题分类等。元数据的添加将帮助用户准确地定位和访问所需的内容。

（4）内容分段：将每本图书划分为不同的章节或部分。通过将文本内容分段，用户能够更方便地导航到特定的章节或段落，快速找到所需的信息。

（5）辞目摘取：本套《中华博物通考》的具体内容，是各类器物的词条展示，因此这些辞目将成为重要的核心检索内容，同时需要进一步拆分碎片，使得内容按照“辞目名称+辞目具体内容”的方式在数据库底层数据得到存储。所以，需要进行相关的碎片化工作。

（6）辞目标引：辞目需要进行标引，主要是能够匹配所在的卷、章、节等具体结构。

（7）图片标引：为每张图片添加适当的标注和描述，并进行分类管理。这将帮助用户按照主题或内容类型进行检索和浏览，更方便地找到所需的图片资源。

（二）内容应用主平台开发建设

本项目数字化加工的成品需要根据以下需求进行进一步的数字文库开发，满足市场推广需求。

内容应用数字化呈现文库主平台（以下简称“数字文库”）的具体开发要求如下：

（1）多媒体内容数据管理后台：主要是资源加工人员提供元数据建设和分类、标引的工具平台；为资源生成数字对象唯一标识，这是不同端口的检索系统等系统之间相互交换信息的关键属性；主要供资源存储人员、分类标引人员和结构化处理人员使用，是核心的基础模块，为多媒体内容数据的入库做准备。

（2）适配端口：数字文库主要支持pc端页面浏览，支持各类主流网页浏览器，包括Chrome、360浏览器等。

（3）总体UI定制：要求参照《中华博物通考》的产品定位、用户定位，结合文化属性，形成有一定风格的UI设计，而不是简单的模块网页风格。

（4）首页功能：能够进入其他子频道、登录功能、36卷子库入口、总检索组件等。

（5）子库频道：一卷即为一个子库。频道页从首页可进入。子库频道需要展示子库（该卷）的简要介绍，同时具体展开章节。

（6）辞目频道：即全部词条数据的展示和检索频道。辞目频道能够分列全部子库名称，并展示章节名称。

（7）图片库频道：设置图片检索组件并展示默认部分图片一览。

（8）词条内容详情页：词条详情页包括词条标题、属性、内容全文、关联图片等。

（三）配套移动客户端开发

移动客户端，作为数字文库的配套服务，并不包含数字文库的全部功能，但同时又具备一定的特色功能。

（1）一书一码服务支撑：提供对具备激活属性的二维码的支持，该二维码与用户账号绑定，确保每本书籍有唯一的标识。

（2）数字版本阅读：内置自研加密浏览阅读器，支持移动客户端的阅读体验，主要针对pdf或epub格式。

（3）检索组件：具备快速检索词条标题的功能，用户能够通过关键词搜索标题，并快速跳转到相应图书中的相关内容

（4）设备适配：苹果、安卓系统的移动设备。

第四部分 合同格式文本

甲方：                                      乙方：

（企业信息）                                （企业信息）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，达成如下合同，以资遵守：

- 定义

  - “客户资料”指由甲方提供的技术开发相关的任何资料，包括但不限于，任何形象、照片、图表、声音素材、数据或文档等。

  - “合同”是指乙方和甲方之间关于项目执行的协议，包括但不限于所有有关确定双方之权利和义务的文件，例如：需求说明书、合同附件、计划、图表以及任何其他附加的参考文件等。

  - “项目费用”是指合同中确认的服务费用标准或根据合同以及与合同有关的文件确定的费用和报价或折扣而确定的金额。

  - “项目启动会议”：是项目签订后，甲乙双方的项目小组进行首次会面，双方就项目流程、项目任务、计划、实施要求等相互明确的会议。在项目启动会中乙方向甲方介绍项目管理流程，明确双方的职责和协作方式，并且在双方达成一致后，正式进入项目开发阶段。

  - “项目验收”：甲方核查项目清单里的功能，对乙方工作结果进行测试、验收，通过验收文件或邮件进行结果确认。

  - “乙方资料”是指乙方开发或拥有的乙方软件、代码、数据、信息或有关所有知识产权。

  - “第三方软件”指包括但不限于第三方拥有的软件、程序和附带文件等。

  - “附件”指与本合同有关，对本合同相关内容做详细解释和约定的文件。

- 关于开发服务

  - 乙方向甲方提供《中华博物通考数字化同步加工》项目建设相关服务。

  - 服务内容及价格列表

| <服务内容及价格列表> |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 价格（人民币） | 备注 |
| 《中华博物通考数字化同步加工》 项目建设相关服务 | __________元 | “ |

  - 在合同有效期内，甲方享有以下支持：

- 电话客服支持（_______________，周一至周五9:00—18:00，不包含节假日）

- 电子邮件咨询服务（________________）

  - 付款方式

- 合同签订后，乙方向甲方开具发票后1个月内，甲方向乙方支付第一笔费用，金额人民币____________元（大写：___________）。

- 乙方完成____________________后，该阶段验收通过后，甲方向乙方支付第二笔费用，金额人民币____________元（大写：___________）。

- 乙方完成_________________后，该阶段验收通过后，甲方向乙方支付尾款，金额人民币___________元（大写：___________）。

  - 项目周期

- 建设任务自项目启动会议召开后的第2个工作日起，200天内完成。

- 如甲乙双方在合作过程中，甲方未能在合同规定项目周期内以邮件或书面形式确认相关内容，导致乙方未能在合同规定的时间内完成交付、测试和验收，则甲方允许乙方有2n（n=甲方延滞时间）的延滞期。

  - 项目验收

- 验收方式：甲乙双方项目负责人以书面或者邮件的方式确认。

- 验收机制：在项目验收过程中，乙方需要甲方对乙方工作结果进行确认、反馈、测试、验收的，甲方必须积极配合乙方；乙方需要甲方确认、反馈、测试验收时，需要通过邮件、电话向甲方声明答复期限；甲方如未能在规定时间内以书面或者邮件的方式给予答复的，视为认同乙方的工作结果；甲方对已经通过验收的工作结果，提出重新作业需求时，按照新增需求或需求变更处理，依据所提要求，需要收取额外费用。

2.7 知识产权

- 本合同项目成果的专利申请权、版权及其他非专利技术的所有权及使用权均归甲方 所有。

- 任何一方除非是为了履行本合同需要否则未经对方书面同意不得向本合同以外的第三方提供应用软件的执行程序和全部源代码，国家法律法规另有规定的除外。

- 甲方上传到平台的内容（包括但不限于图片、文字、视频、音频），乙方无权将上述内容用于本合同以外的目的。

- 乙方保证合同项下甲方委托乙方开发的项目未侵犯任何第三方的知识产权，如出现 第三方提出任何侵权主张，甲方立即通知乙方，由乙方负责处理。甲方不承担任何法律责任。

- 在本合同的有效期内，任何一方或者双方均有权对合同标的的技术成果作革新和改进；双方约定，本合同标的的技术成果后续改进的成果归改进方享有。

- 甲方的主要责任和义务

3.1甲方须按照约定进行付款，若未在约定的期限内履行义务的，违约方须按应付款的万分之三/天向对方支付滞纳金，违约方逾期60天未支付的，对方有权立即中止本合同，直至违约方按约定履约或其他方式处理完毕为止，由此造成的损失由违约方承担。

3.2甲方应根据协议的约定承担其应进行的活动，并尽最大的努力协助乙方按照约定的实施进度时间完成其任务。乙方全部工作完成，并提交书面报告给甲方验收，甲方应当给出验收是否通过的通知或附加进一步建议。甲方在15个工作日内没有任何回应则视为同意，并通过验收，同时甲方需按照协议中双方约定支付尾款。

3.3甲方应在约定时间内向乙方提交项目开发所需的文件、材料、账号和接口规范等相关材料，甲方应单方面保证资料的准确并在需要时提供更新的资料。

3.4甲方需提供专人与乙方联络。乙方在业务开展过程中随时与甲方所指派的工作人员进行交流、沟通。

3.5项目执行过程中，乙方需要甲方对乙方工作结果进行确认、反馈、测试、验收的，甲方必须积极配合乙方。

3.6对于因甲方延迟交付任何资料而导致项目延期，乙方将不承担责任。

3.7甲方应为自己提供的内容负责，须保证上传的内容不侵犯他人著作权或不违反国家法律法规。当发生投诉或法律纠纷时，乙方应第一时间通知甲方，并根据相关法律法规的规定视情况采取删除相关内容、暂停服务等技术措施。

3.8甲方对上传至本平台的内容拥有完全的自主权，包括但不限于定价、分类、推广、增删等。

- 乙方的主要责任和义务

4.1	乙方应尽到最大的努力、根据甲方的要求及约定的实施进度来开发产品并提供服务。

4.2	如果初步说明中的实施进度表不能够详尽的满足双方的要求，则应在合同日以后5个工作日内，由乙方项目经理与甲方相关人员确定新的进度表。

4.3	在乙方收到协议约定的款项后，乙方应按约定的时间和进度将产品及相关服务交付给甲方，并根据甲方的需求变动进行调整和维护。

4.4	乙方应遵守并要求其分包人遵守与本合同有关的所有法律，包括任何法律（全国性或地方性的）以及任何政府部门的要求、命令、规章和规定。

4.5	乙方所提供的产品代码应符合甲方的安全规范，并承诺产品中不存在主观恶意的威胁甲方安全的隐含功能；如因乙方产品原因对甲方业务造成不良影响，或对甲方系统的安全性形成危害，由乙方承担相应责任和赔偿损失。

4.6	乙方有对甲方资料履行保密的义务。

4.7	项目交付后，非经甲方同意，乙方不对项目进行任何操作。

- 合同期限

本合同有效期为24个月，自本合同签署生效之日起计算。在合同到期时，双方如需要继续合作且未对本合同提出书面异议，则本合同自动顺延一年。本合同签订后，经双方协商一致，可以变更本合同，但应当以书面形式确认。如在合同期间或期满之后甲方需要乙方的其他服务，双方可另行签署合同。

发生下列情形本合同期限则按照以下情况计算：

第一，双方协商一致变更本合同期限；

第二，甲方严重违反本合同，乙方提前终止合同；

第三，合同约定或者法律法规规定的其他期限。

- 项目补充、变更和省略

6.1	甲方可以在接受日前的任何时间对项目或其中一部分进行合理的变更或增加或省略（以下简称“变更”）。在被要求变更的情况下，乙方应向甲方发出通知说明变更将给项目和实施进度造成的影响及成本。项目变更需求增加乙方开发成本时，乙方有权要求增加费用，原则上由甲方确认是否变更以及变更的工时，如因变更工时及费用争议超过三次以上，需由双方项目责任人协商。

6.2	双方确定变更需求的，技术人员的人工单价按照时价评估。

6.3	项目需求变更量超过项目开发工时的20%时，甲方应按照合同约定先对项目已完成的功能进行验收并结清相应款项，否则超出20%的功能需求将在原合同结束之后安排开发。

6.4	乙方将在收到甲方要求变更的通知后2个工作日或双方另外商订的时间内发出答复通知。

6.5	除非在双方书面确认的情况下，乙方不应对项目进行变更。

- 合同终止

7.1	任何一方有权在以下情况发出书面通知终止合同：

1)	另一方不履行其在合同中约定的任何一项义务，或在违约可以补救时在一方发出书面通知后10个自然日内没有补救的；

2)	另一方破产或资不抵债或命令清算；

3)	另一方公司法律主体变更不能履行双方达成协议之条款。

7.2	若任何一方违反上述8.1条任何一项，在不影响其终止协议的权利的情况下，另一方可以在违约被补救之前暂停履行合同约定的义务。

7.3	因甲方违约导致合同终止时：

1)	乙方有权获得其已经根据合同提供服务（不论是否完成）的收费，另外，甲方向乙方应支付当期项目服务费用总价的10%作为违约金。甲方已经支付给乙方的款项不再退还，且立即支付任何应付给乙方的款项；

2)	属于乙方并且甲方没有付款的财产应以良好的状态还给乙方。

7.4	因乙方违约导致合同终止时：

1)	乙方向甲方退还已支付的项目服务费用，属于甲方的财产或设备应以良好的状态返还给甲方；

2)	甲方不再向乙方支付后续款项；

3)	应支付当期项目服务费用总价的10%作为违约金。

- 赔偿条款

若因一方违反合同中关于己方的责任和义务而给另一方造成损失，则违约方应向另一方赔偿，赔偿金额按照合同约定的标准进行。

- 反商业贿赂条款

甲、乙双方均愿严守我国反商业贿赂的法律规定，知悉任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

- 不可抗力

10.1本条所称“不可抗力”系指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府管制、国家政策的突然变动和罢工等。

10.2任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起五日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起二十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

10.3遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非此等履行已不可能或者不必要。

- 保密

任何一方对在本合同履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或其他技术及经营信息均负有保密义务，不得自行使用或向任何其他第三方披露，也不得用于本合同以外的目的。但下列各项不受此限。

a.已取得的资料无保密义务存在。

b.以正当手段从持有正当权限的第三方处取得无保密义务的资料。

c.已是众所周知的资料。

d.乙方独自研发的资料。

e.依法律规定或政府机关依法有权要求公开的资料。

- 争议解决

12.1双方所有争议如不能由乙方的项目协调人解决则应首先（以书面形式）提交给甲方的相关人员和乙方指定人员。提交之日起至第10个自然日，如甲方的相关人员和乙方指定的人仍不能解决争议，则他们应提交给乙方的执行董事和甲方的上一级指定代表人做决定。

12.2如争议按第14.1条方式仍不能解决，则双方可将争议提交至甲方所在地人民法院起诉。

12.3在纠纷解决的过程中，除受争端影响的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 其他事宜说明

13.1 本合同中有未尽事宜，双方将本着友好、合作的精神共同协商解决。

13.2本合同经双方签字认可后，任何一方都不得擅自对有关条款进行修改。

13.3本合同经双方代表签字盖章后生效。

13.4本合同及附件一式贰份，甲乙双方各执一份；每份都具有同等法律地位。

13.5 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

- 账户信息

甲方账户信息

_________________________________________

乙方账户信息

__________________________________________

甲方：                                乙方：

代表签字：                            代表签字：

（盖章）                              （盖章）

甲乙双方约定本合同生效日期为：

第五部分 附件

附件一：投标函

致:________________________

根据贵方的招标公告，正式授权签字人__________________(姓名和职务，请用印刷体)代表投标人________________________(投标单位的名称，请用印刷体)，提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份，内容包括：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标报价明细表

（4）质量保障体系建立与执行情况

（5）产品质量与服务承诺书

（6）项目建设方案

（7）资格证明材料

根据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件的规定，我方此次项目总报价为：人民币（大写）____________________元

（2）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（3）我们已详细审核招标文件及其有效补充文件，完全理解并同意贵方招标文件的各项要求，并遵守贵方招标文件中的各项规定。

（4）我方同意提供贵方可能要求提供的与投标有关的任何证据或资料。

（5）一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

投标单位地址：

邮编：

电话：

传真：

全权代表姓名：

投标单位全称                  （公章）

日期：          年     月    日

附件二：开标一览表

| 项目名称 | 《中华博物通考数字化同步加工》 |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | ¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟元整 |
| 投标单位（盖法人单位印章） 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |

注：

投标人应将此页放在投标文件封面后第一页

附件三:投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目明细 | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询调研 |  |  |  |  |
| 2 | 多媒体内容数据加工 |  |  |  |  |
| 3 | 内容应用主平台开发建设 |  |  |  |  |
| 4 | 配套移动客户端开发 |  |  |  |  |
| 5 | 运营维护 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投标报价总计： |  | ¥ （大写）人民币 |  |  |  |

注:

1. 此表为表样，内容可自行添加，但表式不变。

2. 投标报价总计数应等于开标一览表金额。

投标单位全称：（盖章）                全权代表签字：

附件四：质量保障体系建立与执行情况

（请自行填写内容）

附件五：服务承诺书

此承诺由投标人根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定。

附件六：

项目方案

投 标 人：__________________

投标单位：__________________（公章）

二○二三年   月    日

项目方案大纲（建议）

1	咨询调研方案

2	内容加工方案

3	平台建设方案

4	运营维护方案

5	其他资源方案

……

附件七：法定代表人授权委托书

上海交通大学出版社有限公司：

_____________________（投标单位全称）法定代表人___________（法定代表人姓名）授权_______________（代理人姓名）为我单位全权代表，就____________________________________项目代表我单位参加投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务，并签署全部有关的文件。其签名真迹如本授权书末尾所示。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人无转委权。

被授权人签名：             	法定代表人签名：

职        务：             	职         务：

投标单位公章：

日期：     年   月   日

附：被授权人身份证复印件

附件八：近五年以来承担类似系统建设的业绩清单（如有）

| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 完成情况 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |